Практическая работа №2

Мамадов Мубориз ИСП2131 17.09.2026

Тема: Определение целей и задач внедрения программного обеспечения

Сквозной проект: информационная система HelpDesk

Задание 1. Анализ проблемы

| Существующая проблема | К чему она приводит |
| --- | --- |
| Обращения поступают через разные каналы | Заявки могут теряться, информация хранится в разных местах |
| Отсутствует единый список заявок | Сложно контролировать все обращения и находить нужную заявку |
| Не фиксируется статус заявки | Невозможно быстро определить, выполняется заявка или уже завершена |
| Нет истории выполненных обращений | Сложно узнать, какие проблемы возникали ранее и как они решались |
| Не всегда известно, кто занимается заявкой | Возникает путаница и задержка выполнения обращения |

Дополнительные проблемы

| Дополнительная проблема | Возможное последствие |
| --- | --- |
| Отсутствует контроль сроков выполнения заявок | Обращения могут выполняться с задержкой |
| Сложно анализировать количество и типы обращений | Невозможно эффективно определить наиболее частые технические проблемы |

Задание 2. Основная цель внедрения

Целью внедрения системы HelpDesk является организация единой системы регистрации, обработки и контроля обращений пользователей по техническим проблемам с сохранением истории заявок и возможностью отслеживания их текущего состояния.

Задание 3. Дополнительные цели

| № | Дополнительная цель |
| --- | --- |
| 1 | Обеспечить сохранение полной истории обращений и выполненных работ |
| 2 | Снизить количество потерянных и необработанных заявок |
| 3 | Обеспечить удобный поиск и контроль текущего состояния обращений |

Задание 4. Определение задач внедрения

| № | Задача внедрения | Для чего необходима |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверить рабочие компьютеры | Убедиться, что оборудование соответствует требованиям системы |
| 2 | Подготовить программную среду | Обеспечить наличие необходимых компонентов для работы HelpDesk |
| 3 | Подготовить MS SQL Server | Создать условия для работы базы данных |
| 4 | Создать базу данных HelpDesk | Обеспечить хранение заявок и другой информации |
| 5 | Установить систему HelpDesk | Разместить приложение на компьютерах пользователей |
| 6 | Настроить подключение приложения к базе данных | Обеспечить обмен данными между программой и базой данных |
| 7 | Создать учётные записи пользователей | Предоставить пользователям доступ к системе |
| 8 | Выполнить контрольное тестирование | Проверить правильность работы всех основных функций |
| 9 | Обучить пользователей | Научить сотрудников правильно работать с системой |
| 10 | Создать резервную копию базы данных | Обеспечить возможность восстановления информации при сбое |

Задание 5. Распределение задач по группам

1. Подготовительные работы

Проверить системные требования компьютеров; подготовить рабочие места; подготовить MS SQL Server; подготовить необходимые программные компоненты.

2. Установка и настройка

Установить HelpDesk; создать базу данных HelpDesk; настроить подключение приложения к базе данных; создать учётные записи пользователей; выполнить первоначальное заполнение необходимых данных.

3. Проверка

Проверить подключение к базе данных; провести контрольное тестирование; проверить создание и сохранение заявок; проверить изменение статусов заявок; проверить работу пользователей с системой.

4. Ввод в эксплуатацию

Обучить пользователей; создать резервную копию базы данных; устранить выявленные ошибки; передать систему пользователям; начать полноценную эксплуатацию HelpDesk.

Задание 6. Заинтересованные участники

| Участник | Его роль при внедрении |
| --- | --- |
| Разработчик | Устанавливает и настраивает приложение, устраняет выявленные ошибки |
| Системный администратор | Подготавливает компьютеры, сервер и сетевое подключение |
| Специалист технической поддержки | Проверяет работу системы и использует её для обработки заявок |
| Обычный пользователь | Создаёт обращения и отслеживает состояние своих заявок |
| Администратор HelpDesk | Управляет пользователями, заявками, правами доступа и настройками системы |

Почему нельзя считать внедрение задачей только программиста?

Внедрение включает не только установку программы, но и подготовку оборудования, настройку сервера и базы данных, создание пользователей, тестирование, обучение сотрудников и организацию дальнейшей эксплуатации. Поэтому для успешного внедрения необходима совместная работа разработчика, системного администратора, специалистов поддержки и пользователей.

Задание 7. Ожидаемые результаты

| № | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| 1 | Все обращения регистрируются в единой системе |
| 2 | Заявки сохраняются в базе данных |
| 3 | Для каждой заявки отображается текущий статус |
| 4 | Сохраняется история обращений и выполненных работ |
| 5 | Пользователь может быстро найти нужную заявку |
| 6 | Назначается ответственный специалист за выполнение заявки |
| 7 | Пользователи обучены работе с системой |

Задание 8. Критерии успешного внедрения

| Результат | Критерий проверки |
| --- | --- |
| Все обращения регистрируются в системе | Тестовая заявка успешно создаётся и появляется в общем списке |
| Заявки сохраняются | После закрытия и повторного открытия программы заявка остаётся в базе данных |
| Отображается статус заявки | При изменении статуса новое значение отображается в системе |
| Сохраняется история обращений | По ранее созданной заявке можно просмотреть её данные и выполненные действия |
| Назначается ответственный | Для заявки можно указать специалиста, ответственного за её выполнение |
| Работает поиск | По заданным параметрам система находит нужную заявку |
| Пользователь может работать с системой | Пользователь успешно входит в систему и выполняет основные операции |

Задание 9. Определение приоритетов задач внедрения

| Задача | Приоритет | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Настройка подключения к MS SQL Server | Высокий | Без подключения приложение не сможет работать с базой данных |
| Создание учётных записей | Высокий | Пользователям необходим доступ к системе |
| Обучение пользователей | Средний | Система может работать без обучения, но пользователи не смогут эффективно её использовать |
| Резервное копирование | Средний | Необходимо для защиты данных и их восстановления при сбое |
| Проверка системных требований | Высокий | Без соответствующего оборудования и программной среды система может не запуститься |
| Оформление ярлыка программы | Низкий | Упрощает запуск программы, но не влияет непосредственно на её работу |

Задание 10. Правильная последовательность внедрения

1. Проверить системные требования.

2. Подготовить MS SQL Server.

3. Создать базу данных HelpDesk.

4. Установить HelpDesk.

5. Настроить подключение приложения к базе данных.

6. Создать пользователей.

7. Провести контрольное тестирование.

8. Создать резервную копию.

9. Обучить пользователей.

10. Начать эксплуатацию системы.

Задание 11. Анализ ситуации

1. Можно ли считать систему успешно внедрённой?

Нет, систему нельзя считать успешно внедрённой. Программа не подключается к базе данных, пользователь не имеет необходимых данных для входа, а резервная копия отсутствует.

2. Какие этапы внедрения были пропущены?

Были пропущены или выполнены неправильно следующие этапы: настройка подключения к базе данных; создание и передача учётных записей пользователей; проверка работоспособности системы на компьютере сотрудника; контрольное тестирование; создание резервной копии базы данных; подготовка пользователя к работе с программой.

3. Что необходимо сделать перед передачей системы пользователю?

Перед передачей необходимо проверить системные требования компьютера, установить программу, настроить подключение к MS SQL Server, создать учётную запись пользователя, провести тестирование, проверить сохранение заявок и создать резервную копию базы данных. После этого пользователя необходимо обучить работе с HelpDesk.

Задание 12. Мини-план внедрения

| № этапа | Этап внедрения | Основные действия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Проверка компьютеров и системных требований, подготовка рабочих мест | Оборудование готово к внедрению |
| 2 | Подготовка программной среды | Установка и проверка необходимых компонентов | Программная среда готова |
| 3 | Установка | Установка HelpDesk на рабочие компьютеры | Программа установлена |
| 4 | Настройка базы данных | Подготовка MS SQL Server и создание базы HelpDesk | База данных создана и готова к работе |
| 5 | Настройка приложения | Настройка подключения приложения к базе данных, создание пользователей | Приложение подключено к БД, пользователи имеют доступ |
| 6 | Проверка | Проведение контрольного тестирования и проверка основных функций | Ошибки выявлены и устранены, система работает |
| 7 | Подготовка пользователей | Обучение сотрудников работе с HelpDesk | Пользователи готовы работать в системе |
| 8 | Ввод в эксплуатацию | Создание резервной копии и начало использования системы | HelpDesk введён в эксплуатацию |

6. Итоговая карточка целей внедрения

| Пункт | Ответ |
| --- | --- |
| Программный продукт | HelpDesk |
| Основная проблема | Обращения сотрудников и преподавателей поступают через разные каналы, из-за чего заявки могут теряться, сложно контролировать их статус, ответственных специалистов и историю выполненных работ. |
| Основная цель внедрения | Организовать единую систему регистрации, обработки и контроля технических обращений с сохранением истории заявок. |
| Основные задачи внедрения | Проверить системные требования, подготовить программную среду и MS SQL Server, установить HelpDesk, создать базу данных, настроить подключение приложения к БД, создать пользователей, провести тестирование, обучить пользователей и создать резервную копию. |
| Основные ожидаемые результаты | Все обращения регистрируются в одной системе, заявки сохраняются в базе данных, отображаются их статусы, сохраняется история обращений, назначаются ответственные специалисты, а пользователи могут быстро находить необходимую информацию. |
| Главный критерий успешности внедрения | Пользователь может создать заявку, заявка сохраняется в базе данных, отображается в общем списке, имеет статус и может быть обработана ответственным специалистом. |

7. Вывод

В ходе практической работы были определены цели и задачи внедрения информационной системы HelpDesk. Система внедряется для организации единого учёта, обработки и контроля обращений пользователей по техническим проблемам. Цель описывает конечный результат внедрения, а задача представляет собой конкретное действие, необходимое для достижения этой цели. Основными задачами являются подготовка оборудования и программной среды, установка системы, настройка MS SQL Server и подключения к базе данных, создание пользователей, тестирование и обучение сотрудников. Успешным результатом считается работающая система, в которой заявки создаются, сохраняются, обрабатываются и имеют актуальный статус. Программу нельзя считать внедрённой сразу после завершения разработки, поскольку её необходимо установить, настроить, проверить и подготовить пользователей к эксплуатации.

12. Контрольные вопросы

1. Что называется внедрением программного обеспечения?

Внедрение программного обеспечения - это комплекс работ по подготовке, установке, настройке, проверке и вводу программного продукта в эксплуатацию.

2. Что такое цель внедрения?

Цель внедрения - основной результат, который необходимо получить после ввода программного продукта в эксплуатацию.

3. Чем цель отличается от задачи?

Цель отвечает на вопрос «что хотим получить?», а задача отвечает на вопрос «что необходимо для этого сделать?».

4. Приведите пример задачи внедрения HelpDesk.

Например: настроить подключение приложения HelpDesk к базе данных MS SQL Server.

5. Что называется ожидаемым результатом?

Ожидаемый результат - состояние системы, которое должно быть получено после выполнения необходимых работ по внедрению.

6. Для чего необходим критерий успешности?

Критерий успешности необходим для того, чтобы объективно проверить, достигнут ли необходимый результат внедрения.

7. Почему необходимо проверять системные требования до установки программы?

Потому что компьютер должен соответствовать требованиям программы. Если требования не выполняются, система может работать неправильно или вообще не запуститься.

8. Для чего при внедрении необходимо настраивать MS SQL Server?

MS SQL Server необходим для хранения данных HelpDesk. Его настройка обеспечивает работу базы данных и доступ приложения к сохранённой информации.

9. Какую роль будет выполнять ADO.NET в HelpDesk?

ADO.NET будет использоваться для подключения приложения на C# к базе данных MS SQL Server и обмена данными между программой и базой данных.

10. Можно ли считать приложение внедрённым, если оно работает только на компьютере разработчика? Почему?

Нет. Если программа работает только на компьютере разработчика, она ещё не подготовлена к эксплуатации пользователями. Необходимо установить её на рабочие компьютеры, настроить базу данных и подключение, создать пользователей, провести тестирование и подготовить сотрудников к работе.