Практическая работа №2

Задание 1

| Существующая проблема | К чему она приводит |
| --- | --- |
| Обращения поступают через разные каналы | Заявки могут теряться, а информация хранится в разных местах. |
| Отсутствует единый список заявок | Сложно увидеть все обращения и контролировать их выполнение. |
| Не фиксируется статус заявки | Непонятно, на каком этапе находится решение проблемы. |
| Нет истории выполненных обращений | Трудно найти сведения о прошлых неисправностях и способах их решения. |
| Не всегда известно, кто занимается заявкой | Обращение может долго оставаться без ответа. |
| Нет уведомлений о новых заявках | Сотрудники могут поздно узнать о возникшей проблеме. |
| Сложно оценить время выполнения заявки | Нельзя понять, какие обращения решаются слишком долго. |

Задание 2

Целью внедрения системы HelpDesk является создание единого удобного места для регистрации, распределения и контроля заявок технической поддержки, чтобы обращения не терялись и быстрее решались.

Задание 3

| № | Дополнительная цель |
| --- | --- |
| 1 | Сохранять историю обращений и выполненных работ. |
| 2 | Уменьшить количество потерянных заявок. |
| 3 | Упростить поиск информации и контроль статусов заявок. |

Задание 4

| № | Задача внедрения | Для чего необходима |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверить рабочие компьютеры | Убедиться, что оборудование соответствует требованиям. |
| 2 | Установить необходимые компоненты | Подготовить программную среду для запуска HelpDesk. |
| 3 | Подготовить MS SQL Server | Обеспечить работу сервера базы данных. |
| 4 | Создать базу данных HelpDesk | Организовать хранение заявок и пользователей. |
| 5 | Установить программу HelpDesk | Разместить приложение на рабочем компьютере. |
| 6 | Настроить подключение через ADO.NET | Обеспечить обмен данными между приложением и базой. |
| 7 | Создать учётные записи пользователей | Предоставить сотрудникам доступ к системе. |
| 8 | Заполнить начальные данные | Подготовить систему к реальной работе. |
| 9 | Проверить работоспособность | Убедиться, что основные функции работают правильно. |
| 10 | Обучить пользователей и настроить резервное копирование | Помочь сотрудникам начать работу и защитить данные. |

Задание 5

1. Подготовительные работы

Проверить компьютеры, подготовить сервер и установить необходимые компоненты.

2. Установка и настройка

Установить HelpDesk, создать базу данных, настроить подключение через ADO.NET и создать учётные записи.

3. Проверка

Проверить вход в систему, создание и сохранение заявки, изменение её статуса и просмотр списка обращений.

4. Ввод в эксплуатацию

Обучить пользователей, создать резервную копию и начать использовать систему в обычной работе.

Задание 6

| Участник | Его роль при внедрении |
| --- | --- |
| Разработчик | Передаёт готовую программу и помогает устранить ошибки. |
| Системный администратор | Готовит компьютеры, сервер и доступ к базе данных. |
| Специалист технической поддержки | Принимает и обрабатывает заявки. |
| Обычный пользователь | Создаёт заявки и проверяет их статус. |
| Администратор HelpDesk | Создаёт учётные записи и управляет настройками системы. |

Внедрение нельзя считать задачей только программиста, потому что нужно подготовить оборудование и базу данных, настроить доступ, проверить программу и обучить сотрудников. Для этого участвуют разные специалисты и пользователи.

Задание 7

| № | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| 1 | Все обращения регистрируются в единой системе. |
| 2 | Заявки сохраняются в базе данных. |
| 3 | Для каждой заявки указан текущий статус. |
| 4 | Видно, кто отвечает за выполнение заявки. |
| 5 | Сохраняется история обращений и выполненных работ. |
| 6 | Пользователи могут искать нужные заявки. |
| 7 | Создаётся резервная копия базы данных. |

Задание 8

| Результат | Критерий проверки |
| --- | --- |
| Обращения регистрируются в единой системе | Созданная заявка отображается в общем списке. |
| Заявки сохраняются в базе данных | После перезапуска программы заявка остаётся доступной. |
| У заявки есть статус | Пользователь может изменить статус, и новое значение сохраняется. |
| Назначен ответственный | В карточке заявки отображается выбранный исполнитель. |
| Сохраняется история обращений | Можно открыть ранее созданную заявку и посмотреть её данные. |
| Работает резервное копирование | Резервная копия создаётся и доступна для восстановления. |

Задание 9

| Задача | Приоритет | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Настройка подключения к MS SQL Server | Высокий | Без подключения приложение не сможет работать с данными. |
| Создание учётных записей | Высокий | Пользователям нужен доступ к системе. |
| Обучение пользователей | Средний | Важно для правильной работы, но можно провести после технической настройки. |
| Резервное копирование | Средний | Нужно для защиты данных; желательно настроить до полноценной эксплуатации. |
| Проверка системных требований | Высокий | Без подходящего оборудования установка может не работать. |
| Оформление ярлыка программы | Низкий | Упрощает запуск, но не влияет на основные функции. |

Задание 10

1. Проверить системные требования.

2. Подготовить MS SQL Server.

3. Создать базу данных HelpDesk.

4. Установить HelpDesk.

5. Настроить подключение приложения к базе данных.

6. Создать пользователей.

7. Провести контрольное тестирование.

8. Создать резервную копию.

9. Обучить пользователей.

10. Начать эксплуатацию системы.

Задание 11

1. Нет, систему нельзя считать успешно внедрённой. Приложение не подключается к базе данных, пользователь не имеет данных для входа, а резервная копия отсутствует.

2. Были пропущены настройка подключения к базе данных, создание учётной записи, тестирование на компьютере пользователя и настройка резервного копирования.

3. Нужно проверить системные требования, установить программу и необходимые компоненты, настроить сервер и подключение к базе данных, создать учётные записи, протестировать основные функции, сделать резервную копию и объяснить пользователю порядок работы.

Задание 12

| № этапа | Этап внедрения | Основные действия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Проверить компьютеры и системные требования. | Оборудование готово к установке. |
| 2 | Подготовка программной среды | Установить необходимые компоненты и подготовить MS SQL Server. | Среда готова для работы приложения. |
| 3 | Установка | Установить HelpDesk на рабочие компьютеры. | Программа установлена. |
| 4 | Настройка базы данных | Создать базу данных и необходимые таблицы. | База данных готова к хранению заявок. |
| 5 | Настройка приложения | Настроить подключение и учётные записи. | Приложение подключается к базе данных. |
| 6 | Проверка | Проверить вход, создание заявок, статусы и поиск. | Основные функции работают правильно. |
| 7 | Подготовка пользователей | Объяснить сотрудникам порядок работы. | Пользователи умеют работать с системой. |
| 8 | Ввод в эксплуатацию | Создать резервную копию и начать использование. | HelpDesk готова к повседневной работе. |